회의록

| 회의일시 | 2021년 9월 3일 | 학과 | 컴퓨터학부 | 작성자 | 김기훈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 참석자 | 권동영, 김기훈, 김나형, 김태헌, 대표이사 김미정, 대리 박창훈, 개발자 용현 |  |  |  |  |

| 회의안건 | 1. 개발 방향 2. 클라이언트 니즈 분석 3. 현재 상황 분석 4. 향후 계획 |
| --- | --- |

| 회의내용 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
|  | ●개발 방향 플랫폼은 어떤 플랫폼이든 사용가능 C#으로 클라이언트 코딩 모바일 카메라를 이용한 바코드 인식 클라이언트는 김태헌, 김기훈 서버는 권동영, 김나형 담당 ●클라이언트 니즈 자재 입출고 등록 공정 흐름 관리 ●현재 상황 분석 자사의 데이터베이스 마리아DB가 존재 현재 자사는 PDA와 모바일에 핸드 스캐너 연결 현재 PDA는 모든 회사가 다른 상태 ●향후 계획 다음주 화요일까지 수행계획서 작성해서 송신 매주 목요일 16시까지 진척상황 작성해서 송신 |  |

| 결정사항 | 내용 | 진행일정 |
| --- | --- | --- |
|  | 수행계획서 작성 | 9월 3일 ~ 9월 5일 19:00 |

| 특이사항 | 학생 참여자들은 융복합관 342로 다같이 모여 대면 회의했습니다. 멘토님들과는 구글 미트로 비대면 회의하였습니다. |
| --- | --- |