**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2021년 10월 15일 | 학과 | 컴퓨터학부 | 작성자 | 김기훈 |
| 참석자 | 권동영, 김기훈, 김나형, 김태헌, 대표 이사 김미정, 이사 이성형, 개발자 박창훈, 개발자 김용하 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 1. 과제주요 질의  2. 과제 개발방향  3. 향후 계획 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 비고 |
| ●과제주요 질의  계정 구분의 의미  ->담당자를 구분하기 위함  입출고 화면에서 입고 버튼의 의미  ->물건에 바코드가 없을 시 수동으로 입력하기 위해 존재  ●과제 개발방향  UI디자인, Back-end 코드 회사측에 송부하여 피드백 받고 수정  입고 등록 팝업창에서 수량은 입력으로 개발, 입고 초과분은 고려하지  않아도 됨  ●향후 계획  시험기간에 비대면회의는 보류  시험기간에 주간보고서는 그대로 매주 목요일에 16:00까지 송부  다음 달 11월12일 회사측과 바인컴퍼니 사무실에서 대면 회의 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 |
| UI디자인, Back-end코드 회사측에 송부한 후 피드백 | 10월 19일까지 |
| 회사측 멘토님들과 대면회의 | 11월 12일 |

|  |  |
| --- | --- |
| 특이사항 | **팀원들과는 대면으로 멘토들과는 google meet에 모여 대면 회의를 진행하였습니다.** |