**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2021년 10월 1일 | 학과 | 컴퓨터학부 | 작성자 | 김기훈 |
| 참석자 | 권동영, 김기훈, 김나형, 김태헌, 개발자 박창훈, 개발자 김용하 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 1. 과제 주요사항 질의  2. 중간발표 준비  3. 향후 계획 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 비고 |
| ●과제 주요사항 질의  DB스키마 기본키  바코드를 찍었을 때 얻을 수 있는 Data  주요사항들 금주 토요일 대면회의때 기업측에서 자세하게 설명  ●중간발표 준비  발표자 태헌으로 선정  Class diagram 작성 완료  발표자는 금주 일요일까지 발표자료, 대본 팀원들에게 송부  ●향후 계획  금주 토요일에 오후 2시에 대면 방문  차주 목요일에 기업측으로 진척상황 보고서 작성하여 송부 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 |
| 금주 토요일 바인컴퍼니 대면 방문 | 10월 2일 14:00까지 |
| 발표자는 팀원들에게 발표자료, 대본 팀원들에게 송부 | 10월 3일까지 |
| 보고서를 공부한 내용 캡처해서 수합하여 송부 | 10월 7일 16:00까지 |

|  |  |
| --- | --- |
| 특이사항 | **팀원들과는 대면으로 멘토님과는 google meet를 활용한 비대면 회의를 진행하였습니다.** |