**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2021년 11월 12일 | 학과 | 컴퓨터학부 | 작성자 | 김기훈 |
| 참석자 | 권동영, 김기훈, 김나형, 김태헌, 이사 이성형, 개발자 박창훈, 개발자 김용하 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 1. 과제주요 질의  2. 과제 개발방향  3. 향후 계획 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 비고 |
| ●과제주요 질의  현재고 함수 구현에 대한 질의  ->새로 함수 생성할 필요없이 기존에 쓰던 함수 그대로 쓰면 됨  Mapper 파일 분리 질의  ->사후관리를 위해 Mapper파일을 분리를 시켜서 진행  ●과제 개발방향  현황 UI 디자인, 구현  UI와 서버와의 연동  ●향후 계획  기업측에서 프로젝트 구조 정리되는 대로 공유  12월 1일까지 개발완료 목표 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 |
| 기업측 프로젝트 구조 저희 팀에게 송부 | 11월 18일까지 |
| 진척상황 보고서 작성하여 기업측에 송부 | 11월 18일 16:00까지 |

|  |  |
| --- | --- |
| 특이사항 | **팀원들과 멘토들이 바인컴퍼니 사무실에 모여 대면 회의를 진행하였습니다.** |