**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2021년 11월 5일 | 학과 | 컴퓨터학부 | 작성자 | 김기훈 |
| 참석자 | 권동영, 김기훈, 김나형, 김태헌, 개발자 박창훈, 개발자 김용하 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 1. 과제 진행상황  2. 과제 추가설명  3. 향후 계획 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 비고 |
| ●과제 진행상황  서버 클라우드 설정 완료  UI작업은 설정page말고 완료  입출고 날짜 입력은 picker 방식으로 완료  ●과제 추가설명  바코드는 품목명, 수량정보 얻을 수 있음  DB에 insert할 때 필수 값은 Primary Key, Foreign Key + 거래처코드, 품목코드, 수량, 창고코드, 위치코드  입출고에서 바코드 없는 경우를 대비해 직접 수동으로 입력가능  입출고에서 필요 없는 값들은 Null 값으로 둬도 상관없음  ●향후 계획  입출고 과제 추가설명에 의한 쿼리문 수정  차주 클라이언트, 서버 통신 형식 통일 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 |
| 차주 클라이언트, 서버 통신 형식 통일 | 11월 14일까지 |
| 진척상황 보고서 작성하여 기업측에 송부 | 11월 11일 16:00까지 |

|  |  |
| --- | --- |
| 특이사항 | **팀원들과는 대면으로 멘토들과는 비대면 회의를 진행하였습니다.** |