**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2021년 9월 16일 | 학과 | 컴퓨터학부 | 작성자 | 김기훈 |
| 참석자 | 권동영, 김기훈, 김나형, 김태헌, 이사 이성형, 개발자 박창훈, 개발자 김용하 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 1. 과제 문의사항  2. 과제 주요사항  3. 향후 계획 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 비고 |
| ●과제 문의사항  빌드시스템은 Gradle 사용하여 개발  부트스트랩 사용하여 UI개발 가능  ●과제 주요사항  휴대폰 앱으로 바코드 활용하여 입출고, 현재 재고 관리  안드로이드를 활용한 앱 개발  재고관리 앱 만들 때 로그인은 Jwt토큰 활용한 개발  바코드를 찍을 때 클라이언트 UI는 필요정보(입고날짜, 출고날짜, 재고량등등)만 출력하게 UI 디자인  ●향후 계획  다음주 목요일까지 기업측 마리아DB 스키마, 앱 해상도 정보 저희 팀과 공유  다음주 목요일까지 주간보고서 작성하여 기업측에 송부 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 |
| 기업측 마리아DB 스키마 공유 | 9월 23일까지 |
| 기업측 앱 해상도 정보 공유 | 9월 23일까지 |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 특이사항 | **팀원들과 멘토들이 바인컴퍼니 사무실에 모여 대면 회의를 진행하였습니다.** |